Załącznik nr 2 – wzór umowy

UMOWA RG.330.KAN4.6.17.GS

Zawarta w Józefowie w dniu ……………………..……………………....pomiędzy:

Gminą Józefów

ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów

REGON 950369103, NIP 918-20-03-870,

# reprezentowaną przez:

1. Roman Dziura – Burmistrz Józefowa,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………...……………………... REGON ……………………...……………………... NIP ……………………...……………………...

# reprezentowanym przez:

1. ……………………...……………………...……………………...

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadań realizowanych w projekcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów i Borowina oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Józefowie”.

§ 2

- W imieniu Wykonawcy nadzór inwestorski przy realizacji zadania o którym mowa 
w § 1 pełnić będą osoby wskazane w ofercie (złączniku nr 4).

- Zmiana składu Zespołu Inspektorów Nadzoru, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę i Wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby o której mowa w § 2 ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 3

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

    - Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.

    - Kontrola nad właściwą i terminową realizacją inwestycji.

    - Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót w zakresie wynikającym z warunków zawartych w tej umowie.

    - Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji.

    - Monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów.

    - Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

    - Zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy.

    - Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń.

    - Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót.

    - Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy.

    - Zachowanie poufności informacji.

    - Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji.

    - Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień.

    - Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    - Sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót.

    - Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną.

    - Organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty – na wniosek Zamawiającego.

    - Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp. za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty.

    - Zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę.

    - Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót.

    - Szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i finansowych.

    - Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,

    - Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie.

    - Sprawdzanie wykonania robót zanikowych.

    - Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych.

    - Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem częściowym i końcowym.

    - Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne.

    - Organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku) 
w okresie gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

    - Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawcę w okresie gwarancji.

    - Wykonawca gwarantuje stawienie się na placu budowy/w siedzibie Zamawiającego w czasie do 3 godzin od wezwania telefonicznego osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Dostarczenie Wykonawcy po 1 egz. kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji objętej nadzorem inwestorskim.

- Dokonanie odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych wykonywanych przez wykonawców przedmiotowych robót, przy współudziale Zespołu Inspektorów Nadzoru.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………...……………………...……………………...złotych (słownie złotych: ……………………...……………………...……………………...……………………...……………………...……………………...……………………...……………………...……………………...

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………...……………………...……………………...złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołów odbioru robót.

- Dopuszcza się możliwość opłatności częściowych zgodnie z zakresem przewidzianym dla zakończenia realizacji zadań:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Józefowie

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowina i Józefów – ul. Armii Krajowej, Kościuszki, Usługowa, Przemysłowa, Leśna, Batalionów Chłopskich, 29 Marca

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

1.	Przewiduje się następujące terminy zakończenia zadań wynikających z umowy:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Józefowie – 30 listopada 2017 r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowina i Józefów – ul. Armii Krajowej, Kościuszki, Usługowa, Przemysłowa, Leśna, Batalionów Chłopskich, 29 Marca – 30 listopada 2017 r.

2. Miejscem realizacji zadania jest obszar gminy Józefów, a dokumentem potwierdzającym zakończenie zadania protokoły zakończenia robót budowlanych.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do realizacji prac objętych zamówieniem. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy jest zespół w składzie (zgodnie z załącznikiem do umowy) .

- Za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

- Wiesław Pasierbiewicz – kierownik wydziału inwestycji

- Grzegorz Surmacz – insp. ds. funduszy unijnych.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą dbałością, starannością i pilnością, kierując się względami ekonomicznymi, obowiązującymi przepisami i zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej.

- Strony zobowiązane są każda w swoim zakresie do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia określono w § 4 ust. 1 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §53 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, określonego 
w §5 ust. 1.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 10

1. Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi na wykonany pracę na okres 60 miesięcy.

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołów końcowych odbioru robót budowlanych.

§ 11

Zmiany umowy następują za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w postaci aneksu do umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzania zmian wynika z okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi  dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  każdej 
ze stron.

Integralną część umowy stanowi:

- Zapytanie ofertowe, znak RG.330.KAN4.6.17.GS.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA