#### UMOWA IN.272.O.17.3.2025.RC

zawarta w dniu ……………. r. w …………….. pomiędzy:

Gmina Józefów

ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów

REGON 950369103, NIP 918-20-03-870,

# reprezentowana przez:

      - Roman Dziura – Burmistrz Józefowa, przy kontrasygnacie Małgorzaty Giełczyk – Skarbnika Gminy

zwana dalej Zamawiającym,

a

Nazwa firmy

REGON, NIP,

# reprezentowane przez:

  - – Właściciel

zwane dalej Wykonawcą,

§ 1

- Przedmiotem umowy jest świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2025/2026 na warunkach wskazanych w ofercie z dnia __________ r.

Dotyczy rejonu 3 zamówienia.

- Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w zapytaniu ofertowym znak IN.271.O.17.2025.RC i załącznikach.

§ 2

Strony ustalają następującą organizację robót:

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy mapy z wyszczególnieniem dróg objętych odśnieżaniem;

- Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej do kontaktów z Wykonawcą;

- Kontrola wykonania robót.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Odśnieżanie dróg sprzętem wymienionym w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego;

- Odśnieżanie dróg wskazanych telefonicznie przez Zamawiającego;

- Odśnieżanie dróg na szerokość nawierzchni bitumicznej, a w przypadku dróg 
o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej  na szerokość pozwalającej bezpiecznie wyminięcie nadjeżdżający pojazd;

- Utrzymanie w gotowości sprzętu i maszyn z obsługą przewidzianą do zimowego utrzymania dróg;

- Zapewnienie we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej dla sprzętu;

- Przestrzeganie przepisów BHP;

- Terminowe wykonanie usługi;

- Dostarczenie sprzętu do realizacji niniejszej umowy;

- Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość wykonywanej usługi;

- Sporządzanie protokołów z wykonanego zakresu robót i uzyskanie na nich potwierdzenia przez Zamawiającego;

- Zapewnienie łączności telefonicznej, w tym ogólnodostępnego telefonu interwencyjnego.

- Wykonawca od dnia podpisania umowy do  dnia zakończenia sezonu zimowego, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie za który jest odpowiedzialny.

- W szczególnej sytuacji pogodowej tj. w przypadku intensywnych opadów śniegu lub dużych oblodzeń dopuszcza się możliwość podjęcia przez Wykonawcę samowolnej decyzji o wykonaniu prac, po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji.

- Wezwanie do pracy odbywać się będzie telefonicznie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Czas przystąpienia do pracy od przyjęcia wezwania nie później 
niż 1 godzina.

- Wykonawca nie wlicza czasu który potrzebny jest mu na dojazd do miejsca wykonania usługi odśnieżania. W karcie czasu pracy sprzętu uwzględnia tylko rzeczywisty czas trwania samej usługi odśnieżania.

§ 3

    - Umowa niniejsza obowiązuje w okresie: od dnia podpisania umowy do  15.04.2026 r.

    - Decyzję o rozpoczęciu sezonu zimowego odśnieżania podejmuje Zamawiający.

    - Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg będą świadczone w zależności 
od występujących warunków atmosferycznych.

§ 4

- Strony ustalają, że za zakres usług objętych niniejszą umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto według stawki za:

- Odśnieżanie pojazdem mechanicznym o mocy min. ……. KM …… zł/godz. 
(słownie: …………………………………………………..).

2. Cena jednostkowa wymieniona w ust. 2 obowiązuje również w święta i inne dni wolne od pracy.

2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne Wykonawcy na podstawie miesięcznej faktury. Do faktury wykonawca dołączy kartę czasu pracy wraz z podpisami Zamawiającego.

3. Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy na wskazane przez niego konto bankowe w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

§ 5

- Za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu :

1) Opóźnienia w rozpoczęciu wykonania usługi - w wysokości 100,00 zł za każdą 	godzinę opóźnienia;

2) Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 5.000,00 zł.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
   do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

- Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania odśnieżania bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca realizuje usługę przewidzianą niniejszą umową w sposób odmienny od opisanego w umowie;

- Wykonawca przerwał wykonywanie usługi odśnieżania i przerwa ta trwa dłużej niż jeden dzień.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie określonym w niniejszej umowie.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

§ 7

Wszelkie zmiany treści umowy winny mieć formę pisemną w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1.

Zamawiający                                                                               Wykonawca